User Management Tool
### Alexander Grümbel und Adrian Beutler, Gruppe C, 3FA073
https://github.com/AlexGruebel/UserManagementProjectAP2019-

Beschreibung: Das Usermanagement Tool soll Administratoren die Möglichkeit bieten Datenbanken dynamisch editieren zu können.
Dazu gibt es eine GUI die alle Inhalte einer Datenbank in einem Baum darstellt und es erlaubt diese zu editieren.
Die GUI kommuniziert über eine REST API per Json Dokumenten mit der Datenbank.
Ziel ist es von einer konkreten Datenbank über die REST API auf eine generische GUI zuzugreifen.
Das konkrete Datenbank Modell beschreibt eine Userverwaltung in der es User gibt die in Gruppen sind und diese Gruppen jeweils bestimmte Permissions haben.

19.02.2019
Initial Meeting
Kickoff

Diskussion über Module. Aufbau und Aufgabenverteilung
Frontend: Adrian
Backend: Alex

1) Benutzte Software/Schnittstellen
- Client in C++/Qt 5.9.1
- RestApi mit Java, Spring Boot
- Datenbank MySql 5.6.21

2) Grobes Design
C++ Client bietet Initialisierung der Datenbank an, wenn sie noch nicht existiert
Ansonsten bietet er eine User und Admin Oberfläche an. (Die User Oberfläche wird zu einem späterem Zeitpunkt besprochen)

Es gibt ein vorgeschaltetes Einlogfenster

Die Adminoberfläche bietet folgende Funktionalität
- User hinzufügen (auch als Admin)
- User löschen
- User editieren
- Gruppen anlegen
- User zu Gruppen hinzufügen

3) Datenbank
ER Diagramm
Passwort Hash und ob User Einzelrechte erhalten können, werden später besprochen

4) Rest API
Zur Application/Databasen anbindung wird eine Rest API verwendet.
Get:
- Liste alle User (Name + ID) (/users)
- Userdetails (Alle Daten eines speziellen Users) (/userdetails/{id}
- more to come

Post:
- /userdetails
- /group

Put:
- /userdetails/{id}/

20.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
- Git Struktur eingerichtet
- Ideen Sammlung
- Teambuilding

Ziele:
Dokumentationstool finden
Frontend

Getan:
Einarbeitung in HTTP Requests (REST) mithilfe von C++ & QT

Ziele:
Planung der GUI auf Papier + erstere Prototyp

Backend

Getan:
- erste DB Prototyp aufgesetzt
- Sprint Boot Projekt erstellt
- ersten Lauffähigen REST Controller programmiert

Ziel:
- Swagger UI einbinden
- weitere REST Controller programmieren

21.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:

Ziele:
Dokumentationstool finden
Frontend

Getan:
Planung der Klassenstruktur

Probleme:
Entwicklungsrechner Bildschirm kaputt

Ziele:
erstere Prototyp

Backend

Getan:
- Swagger UI einbinden
- Entities programmiert
- weitere REST Controller programmieren

Ziel:
- restliche Rest Controller programmieren
- für Testphase des Frontend Webservice lauffähig als jar Datei bereitstellen
- Securtiy Features implementieren

25.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
Webservice auf anderen Entwicklungsrechner zum laufen bringen
Frontend

Getan:
- JSON to QTTreeWidgetItem parser
- Gesamte GUI überarbeitet

Problem:
beim auf und einklappen des TreeViews wird einer recieve ausgeführt

Ziele:
- REST API Anbindung finalisieren
- Pointer aufräumen
- CRUD Operationen ins Frontend einbauen
Backend

Getan:
- Security Features implementiert
- Service Layer eingebaut
- Datenbankuser angelegt

Ziel:
- Security Features überarbeiten, da sie noch nicht voll funktionstüchtig ist
- Install Script schreiben

Probleme:
- Zeitzonen werden auf Mysql Windows Instanzen nicht richtig geladen
- User kann sich selbst editieren und sich somit selbst Admin rechte geben

26.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
gemeinsames testen der Applikationen
Frontend

Getan:
- REST API Anbindung READ und Update implementiert
- Login in die GUI eingebaut

Problem:
asynchrones Responses der REST API hat Probleme verursacht, wurden aber erfolgreich gelöst

Ziele:
Create und Delete Operationen ausführen
Backend

Getan:
- Security Features überarbeitet
- Aufbau des Install Scripts festgelegt

Ziel:
Install Script schreiben

Probleme:
default Security Implementation von Spring boot hat in den ersten Versuchen nicht mit unseren gewünschten Permission System harmoniert, gelöst durch eine eigenen Implementation die die User Permissions prüft. Das ist jetzt nicht die eleganteste Umsetzung aber auch nicht die schlecht. ==> Falls am Ende des Projektes noch Zeit bleibt kann das Permission System evtl. noch so implementiert werden, das die entsprechenden Spring Security Klassen überschrieben werden.

27.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
gemeinsames testen der Applikationen
Frontend

Getan:
- REST API Anbindung Create und Delete implementiert
- Server Auswahl im Loginfenster hinzugefügt
- Refactoring

Problem:
Editieren des Trees löst das ChangeItem Signal aus. Beim löschen und neu bauen sorgt dieser Signal aber für Segfaults → Lösung: Signale werden beim löschen und neu bauen manuell blockiert

Ziele:
- Install exe mit benötigten Bibliotheken für PlugAndPlay erstellen
- Code kommentieren
Backend

Getan:
Erstellung des Installscripts (Datenbank + Webservice)

Ziel:
- Jar als Exe zu packen für die Windowsinstallation
- Readme /Dokumentation

Probleme:
Powershell core kann nicht per default Methode Securestrings auslesen, workaround gefunden

28.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
Vorstellen des Projektes vor dem Productowner
Frontend

Getan:
- NULL Json values werden als leerer String verstanden
- Code kommentiert
- Windows depoyment erstellt

Problem:
keine

Ziele:
- Dokumentation
- Kommentierung fertigstellen
- Debug und Deadcode entfernen
- Deployment auf Schulrechner testen
Backend

Getan:
Code kommentiert

Ziel:
- Jar als Exe zu packen für die Windowsinstallation
- Readme /Dokumentation
- Installscript neu schreiben (java/groovy)

Probleme:
Powershell script kann nicht an Schulrechnern ausgeführt werden, da dependencies fehlen → install script in java/groovy schreiben

# Fazit:
Das Projekt war eine interessante Erfahrung. Besonders das Ausprobieren von neuen Strukturen und Methodiken (Frontend: Anbindung an Datenbank, Asynchrone Aufrufe von Http-Requests; Backend: Spring Framework, Möglichkeiten von Reflection) war eine Lernreiche Erfahrung.
Das Projekt selber war leider deutlich zu Ehrgeizig für 2 Wochen in der Prüfungsphase. Es gab viele Ideen die auf der Strecke geblieben sind, nur um die Grundfunktionalität zu gewährleisten.
Trotz Wochenendarbeit und Zusatzarbeit am Nachmittag und Abend wurde keine komplett dynamische Datenbank Administrationssoftware kreiert.
Uns wurde auch bewusst wie wichtig eine klare Projektdefinition am Anfang des Projekts ist.
Trotz täglicher Scrum Meetings wurden Probleme des dynamischen Aufbaus zu spät erkannt. (z.B. Metadaten der Datenbank, Dynamische Veränderung von Primary Keys)
Letztendlich ist trotzdem ein interessantes Stück Software entstanden, bei dem wir einiges gelernt haben.
Das Konzept von einer konkreten Datenbank immer abstrakter zu werden ist erkennbar und es wurden viele Spannende Konzepte Umgesetzt.

_______________________ _______________________
Adrian Beutler Alexander Grümbel