27.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
Vorstellen des Projektes vor dem Productowner
Frontend

Getan:
- NULL Json values werden als leerer String verstanden
- Code kommentiert
- Windows depoyment erstellt

Problem:
keine

Ziele:
- Dokumentation
- Kommentierung fertigstellen
- Debug und Deadcode entfernen
- Deployment auf Schulrechner testen
Backend

Getan:
Code kommentiert

Ziel:
- Jar als Exe zu packen für die Windowsinstallation
- Readme /Dokumentation
- Installscript neu schreiben (java/groovy)

Probleme:
Powershell script kann nicht an Schulrechnern ausgeführt werden, da dependencies fehlen → install script in java/groovy schreiben