21.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:

Ziele:
Dokumentationstool finden
Frontend

Getan:
Planung der Klassenstruktur

Probleme:
Entwicklungsrechner Bildschirm kaputt

Ziele:
erstere Prototyp

Backend

Getan:
- Swagger UI einbinden
- Entities programmiert
- weitere REST Controller programmieren

Ziel:
- restliche Rest Controller programmieren
- für Testphase des Frontend Webservice lauffähig als jar Datei bereitstellen
- Securtiy Features implementieren