22.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
Webservice auf anderen Entwicklungsrechner zum laufen bringen
Frontend

Getan:
- JSON to QTTreeWidgetItem parser
- Gesamte GUI überarbeitet

Problem:
beim auf und einklappen des TreeViews wird einer recieve ausgeführt

Ziele:
- REST API Anbindung finalisieren
- Pointer aufräumen
- CRUD Operationen ins Frontend einbauen
Backend

Getan:
- Security Features implementiert
- Service Layer eingebaut
- Datenbankuser angelegt

Ziel:
- Security Features überarbeiten, da sie noch nicht voll funktionstüchtig ist
- Install Script schreiben

Probleme:
- Zeitzonen werden auf Mysql Windows Instanzen nicht richtig geladen
- User kann sich selbst editieren und sich somit selbst Admin rechte geben