27.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
gemeinsames testen der Applikationen
Frontend

Getan:
- REST API Anbindung Create und Delete implementiert
- Server Auswahl im Loginfenster hinzugefügt
- Refactoring

Problem:
Editieren des Trees löst das ChangeItem Signal aus. Beim löschen und neu bauen sorgt dieser Signal aber für Segfaults → Lösung: Signale werden beim löschen und neu bauen manuell blockiert

Ziele:
- Install exe mit benötigten Bibliotheken für PlugAndPlay erstellen
- Code kommentieren
Backend

Getan:
Erstellung des Installscripts (Datenbank + Webservice)

Ziel:
- Jar als Exe zu packen für die Windowsinstallation
- Readme /Dokumentation

Probleme:
Powershell core kann nicht per default Methode Securestrings auslesen, workaround gefunden