26.02.2019
Daily Scrum metting

Allgemein

Getan:
gemeinsames testen der Applikationen
Frontend

Getan:
- REST API Anbindung READ und Update implementiert
- Login in die GUI eingebaut

Problem:
asynchrones Responses der REST API hat Probleme verursacht, wurden aber erfolgreich gelöst

Ziele:
Create und Delete Operationen ausführen
Backend

Getan:
- Security Features überarbeitet
- Aufbau des Install Scripts festgelegt

Ziel:
Install Script schreiben

Probleme:
default Security Implementation von Spring boot hat in den ersten Versuchen nicht mit unseren gewünschten Permission System harmoniert, gelöst durch eine eigenen Implementation die die User Permissions prüft. Das ist jetzt nicht die eleganteste Umsetzung aber auch nicht die schlecht. ==> Falls am Ende des Projektes noch Zeit bleibt kann das Permission System evtl. noch so implementiert werden, das die entsprechenden Spring Security Klassen überschrieben werden.